УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУО «ЦКРОиР

Кореличского района»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Ошманкевич

 « \_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025

План по благоустройству и наведению порядка

на территории ГУО «ЦКРОиР Кореличского района» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Наименование | Объём | Источник финансирования | Срок исполнения |
| Районный бюджет | Вне-бюджет | Спонсорская помощь |
| 1. |  Озеленение (цветов, благоустройство газонов) | Посадка цветов на клумбы | 60 м2 | - | - | 50,00 | Май – август 2025 |
| Подсев травы на газонах | 25 м2 | - | - | 15,00 | до 01.08.2025 |
| 2. |  Устройство и содержание троту-аров и пешеходных дорожек | Окраска бордюров | 15 м2 | 13,00 | - |  | до 01.08.2025 |
| Очистка дорожек от мха и растительности | 37 м2 | - | - | - | Март – ноябрь 2025 |
| Частичный ремонт отмостки | 20 м2 | 18,30 |  |  | до 01.08.2025 |
| 3. | Поддержание в надлежащем состоянии фасадов, ограждений (заборов) зданий | Частичная покраска цокольной части здания | 19 м2 | - | - | 53,36 | до 01.08.2025 |
| Промывка и частичная покраска забора | 50 м2 | - | - | 45,00 | до 01.08.2025 |
| Обновление желтой маркировки на ручках дверей и перепадах высот | 3 м2 | 10,00 | - | - | до 01.08.2025 |
| Покраска металли-ческих труб теневого навеса, поручней, деревянных калиток | 7,6 м2 | 18,00 | - | - | до 01.08.2025 |
| 4. |  Устройство (ремонт) детских игровых площадок на территории | Ремонт игрового комплекса | 1 ед. | - | - | + | до 01.08.2025 |
| Подкраска игрового оборудования | 10,5 м2 | 16,36 | - | - | до 01.08.2025 |
| 5. | Установка (ремонт) скамеек, иных малых архитектурных форм | Оборудование зоны отдыха: -установка скамейки | 1 шт. | - | - | + | до 01.08.2025 |
| -оборудование пло-щадки для скамейки | 6,2 м2  | Плитка в наличии |  | + | до 01.08.2025 |
| - ремонт и покраска скамейки | 1 шт. |  |  | + | до 01.08.2025 |

Заведующий хозяйством Т.П.Гурина